| UBND TỈNH HÀ NAM BAN CHỈ ĐẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ Số: /BC-BCĐ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nam, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023                                                       và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

# A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

- Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 02 hội nghị Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số: Tổng kết năm 2022; sơ kết 06 tháng đầu năm 2023. Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023; ban hành 02 Thông báo Kết luận tại các phiên họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong năm.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số văn bản quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

- Chỉ đạo đẩy mạnh sử dụng Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; thư điện tử công vụ; các cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành khác.

- Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số; duy trì hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; triển khai thử nghiệm một số hệ thống thông tin: Nền tảng Bản đồ số; Hệ thống ứng dụng App công dân số; Hệ thống chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO).

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn xây dựng chuyên mục về chuyển đổi số để công khai các bài toán chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh và các bài toán chuyển đổi số của các doanh nghiệp; phổ biến các kinh nghiệm chuyển đổi số, mô hình chuyển đổi số điển hình…

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh: Triển khai 43 mô hình của Đề án 06.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

### 1. Tình hình thực hiện mục tiêu chủ yếu

Tổng số: 26 chỉ tiêu, trong đó:

- Chỉ tiêu hoàn thành, vượt mức: 13

- Chỉ tiêu không hoàn thành: 06

- Chỉ tiêu chưa có số liệu: 07

((Số liệu chi tiết trong phụ lục I).

### 2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu

Tổng số: 60 nhiệm vụ, trong đó:

- Nhiệm vụ hoàn thành: 15

- Nhiệm vụ đã triển khai: 19

- Nhiệm vụ đang triển khai: 12

- Nhiệm vụ đang thử nghiệm: 6

- Nhiệm vụ chưa triển khai: 8

(Số liệu chi tiết trong phụ lục II).

## III. KẾT QUẢ CỤ THỂ

### 1. Nâng cao nhận thức

#### a) Ngày Chuyển đổi số

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND ngày 13/9/2023 về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với sự tham gia của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí; đặc biệt có sự tham gia của các doanh nghiệp giới thiệu về các nền tảng số và tổ chức các gian hàng để trưng bày, quảng bá về các sản phẩm số.

- 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

- 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thực hiện tuyên truyền Bộ Công cụ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 và đăng tải tin bài về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ quan, doanh nghiệp, các trường học, các cửa hàng điện máy, cơ sở kinh doanh đã đồng loạt treo băng rôn, khẩu hiệu trên bảng Led trước trụ sở, trung tâm hành chính và khu vực đông dân cư về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của tỉnh, của đất nước.

- Một số cơ quan, đơn vị đã có những hoạt động nổi bật: Báo Hà Nam đã mở chuyên mục Chuyển đổi số trên Báo điện tử và báo in trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và đã đăng tải trên 30 tin/bài về chuyển đổi số. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện đậm nét tin, bài, phóng sự về chuyển đổi số trên chuyên mục Chuyển đổi số và trong các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình. Chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam thường xuyên đăng tải thông tin, nội dung chương trình chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở đã phát sóng gần 500 tin, bài tuyên truyền về nội dung chuyển đổi số. UBND thành phố Phủ Lý đã tổ chức “Ngày hội Chuyển đổi số thành phố Phủ Lý năm 2023” với nhiều hoạt động sôi nổi: Tổ chức Hội nghị khai trương, vận hành Ứng dụng phản ánh hiện trường và giới thiệu cái giải pháp chuyển đổi số; bố trí các gian hàng để cấp chữ ký số miễn phí cho người dân và hướng dẫn ứng dụng quản lý tài chính cá nhân số, nền tảng thương mại điện tử, đăng ký tài khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến... Tỉnh đoàn Hà Nam và VNPT Hà Nam đã ký kết Thoả thuận hợp tác về viễn thông - công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2023 - 2027. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam đã chỉ đạo 100% các cấp bộ đoàn đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho hơn 1.100 đoàn viên thanh niên, hỗ trợ hơn 420 hộ kinh doanh tạo mã QR giúp khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn cài đặt, sử dụng app thanh niên Việt Nam, sử dụng thanh toán điện tử, thương mại điện tử,…cho hơn 9.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Thị đoàn Duy Tiên tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về công tác Cải cách hành chính năm 2023. Thành đoàn Phủ Lý tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho 150 đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Nghề Hà Nam. Huyện đoàn Thanh Liêm phối hợp với Ngân hàng Agribank huyện tổ chức triển khai mô hình thanh toán không sử dụng tiền mặt tại các điểm chợ xã...

- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

#### b) Chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số

Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của chuyển đổi số tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm kiếm những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số; chia sẻ các câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị trên Chuyên mục T63 của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://t63.mic.gov.vn).

#### c) Truyền thông về chuyển đổi số

- Chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quyết định, kế hoạch, chỉ thị ... của Trung ương, của tỉnh về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phổ biến, nhân rộng các điển hình đổi mới công nghệ, chuyển đổi số thành công; nâng cao sự tiếp cận thông tin cho người dân trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động tham gia vào kênh truyền thông "Chuyển đổi số quốc gia" trên Zalo. Qua đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cập nhật đầy đủ thông tin mới nhất về chuyển đổi số, kiến thức, những câu chuyện, sáng kiến, mô hình, cách làm hay về chuyển đổi số, tra cứu văn bản, tài liệu…

- Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia kênh truyền thông "Chuyển đổi số quốc gia" trên Zalo để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các bộ, ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện Chuyên mục truyền hình về
Chuyển đổi số; thực hiện 01 video clip “Kết quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Hà Nam”, 01 video clip “Hà Nam đẩy mạnh phát triển hạ tầng số” để sử dụng
trên các phương tiện truyền thông trong tỉnh.

- Thường xuyên cập nhật tin, bài, video clip về chuyển đổi số trên chuyên
trang Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam tại địa chỉ https://chuyendoiso.hanam.gov.vn;
chuyên mục Chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử tỉnh: Trong năm đã đăng
tải hơn 200 tin, bài; tần suất 4 tin, bài/tuần.

- 100% hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh có chuyên mục “Chuyển đổi số” và thực hiện phát sóng với tần suất 01 chương trình phát thanh/tuần.

### 2. Hoàn thiện chính sách, quy định cho chuyển đổi số

Năm 2023, ban hành một số quy định, chính sách cơ bản đầy đủ, tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số.

(Số liệu chi tiết trong phụ lục III).

### 3. Phát triển hạ tầng số

- 100% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đều có mạng cục bộ và kết nối Internet. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên là 100%. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức cấp xã là 85%.

- Đã trang bị một số máy chủ và các thiết bị cần thiết tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

- Triển khai kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II cho 138 cơ quan, đơn vị (các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã) để triển khai các dịch vụ, các nền tảng số phục vụ việc quản lý, điều hành chung của tỉnh để đảm bảo an toàn thông tin.

- 100% các xã, phường, thị trấn đều có đường truyền cáp quang, Internet cung cấp đến tận thôn, tổ dân phố; 95% dân số được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G.

- Trang bị phòng họp trực tuyến từ UBND tỉnh với UBND cấp huyện; UBND cấp xã với UBND cấp huyện (tổng số 116 điểm cầu), có kết nối với Chính phủ. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt động thường xuyên từ Trung ương đến tỉnh, từ huyện đến xã mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm thời gian, chi phí.

### 4. Phát triển dữ liệu số

- Các hệ thống thông tin dùng chung gồm có: Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống thư điện tử công vụ; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh; Mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh; Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

- Một số phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xây dựng và triển khai tại một số cơ quan như: Kế toán tại tất cả các cơ quan; Quản lý cấp phép lái xe của Sở Giao thông vận tải; Quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế trên toàn tỉnh; Quản lý hộ tịch của Sở Tư pháp...

- Đã hoàn thành triển khai Kho dữ liệu tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chỉnh tỉnh Hà Nam và đã kết nối với Kho dữ liệu tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của các sở, ban, ngành giai đoạn 2020-2022; hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch, đang thực hiện đối sánh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đã triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Nam và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) để khai thác các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của quốc gia. Hiện tại đã kết nối LGSP với NGSP của một số hệ thống chuyên ngành của các bộ, ngành trung ương như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp), Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài Chính), Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hệ thống phục vụ dịch vụ công của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam...

- Đã triển khai xây dựng thí điểm bản đồ nền (chuyên ngành đất đai) tại 5 xã, phường trên địa bàn thị xã Duy Tiên; 5 xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng. Triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ nền tảng GIS vào xây dựng, quản lý cơ sở liệu nền; thí điểm triển khai ứng dụng phần mềm trên Nền tảng bản đồ số. Đang thực hiện các thủ tục để triển khai chính thức Nền tảng Bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Đã cấp 3.250 chữ ký số (trong đó USB Token: 3.090, Sim PKI: 160) cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; cá nhân lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo UBND các xã phường, thị trấn, kế toán, cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị... Các cơ quan đã sử dụng chữ ký số của cơ quan; chữ ký số của cá nhân để ký số trên văn bản điện tử.

- Đã triển khai việc kết nối, tích hợp chữ ký số công cộng lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam để phục vụ người dân và doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện; triển khai tích hợp chữ ký số công cộng từ xa lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam để đảm bảo thuận tiện, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

### 5. Xây dựng chính quyền số

#### a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ

- Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đảm bảo liên thông được 4 cấp chính quyền từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh, trung ương. 100% các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã ứng dụng phần mềm vào công tác chỉ đạo, điều hành và gửi, nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan trong tỉnh, liên thông với các bộ, ngành trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia.

- Hệ thống thư điện tử của tỉnh đảm bảo cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỷ lệ cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc là 95%.

- Đã triển triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ tại trụ sở UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Phần mềm lập hồ sơ lưu trữ điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Cổng thông tin Du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Nam

- Đang triển khai Hệ thống Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam; Cơ sở dữ liệu quy hoạch, đô thị liên thông trên địa bàn tỉnh; Phần mềm quản lý thư viện điện tử tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên toàn tỉnh; Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Hệ thống quản trị, điều hành điện tử tại Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh; Hệ thống Quản lý công dân nhập ngũ nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Nam. Dự kiến hoàn thành trong Quý I, II năm 2024.

#### b) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam:

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đã được cập nhật khá đầy đủ thông tin. Cập nhật nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp; trả lời kịp thời câu hỏi thắc mắc của người dân và doanh nghiệp; trung bình hằng tháng cập nhật 85 tin, bài. Nhiều chuyên mục trên cổng đã được thiết kế, tạo lập và cập nhật thông tin.

Cổng thành phần của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tạo đủ các mục thông tin chủ yếu theo quy định. Hầu hết các cơ quan đã cập nhật đầy đủ thông tin vào các mục. Trung bình hằng tháng có 35 tin, bài được cập nhật trên mỗi cổng thành phần.

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam:

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam cung cấp tất cả các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình; cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh; công khai toàn bộ quy trình giải quyết, kết quả giải quyết. Hệ thống cung cấp tổng số 1.706 bộ thủ tục hành chính. Trong đó: 1.149 dịch vụ trực tuyến toàn trình; 482 dịch vụ công trực tuyến một phần và 75 dịch vụ công khác. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống: Năm 2023, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 78,9%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 67,9%.

- Triển khai phát triển đô thị thông minh:

Đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam. Hiện nay, đã tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin hiện có của các sở, ngành về Trung tâm điều hành thông minh, cụ thể các phần mềm ứng dụng tích hợp online: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam, Quản lý văn bản và điều hành, Y tế, Hệ thống quản lý khoáng sản, Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Phủ Lý (tích hợp camera thông minh tại một số điểm trên địa bàn thành phố Phủ Lý - hiện nay UBND thành phố đang ngắt kết nối với lý do Công an thành phố niêm phong máy chủ để đảm bảo an toàn thông tin). Các chỉ số cơ bản về kinh tế - xã hội được các ngành cung cấp số liệu và cập nhật vào hệ thống định kỳ.

Đã xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phủ Lý để thu thập, phân tích, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của thành phố.

### 6. Phát triển kinh tế số và xã hội số

- Tỉnh Hà Nam có trên 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tập trung chủ yếu tại thành phố Phủ Lý và trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thương mại điện tử: Hà Nam triển khai 03 sàn thương mại điện tử chính (Vỏ sò của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Postmart của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, sàn thương mại điện tử Hà Nam của Sở Công Thương). Tuy nhiên, hiện nay: Sàn Vỏ sò đã thông báo dừng để bảo trì hơn 01 năm nay; sàn thương mại điện tử Hà Nam hoạt động chưa đạt hiệu quả cao do kinh phí duy trì còn hạn chế.

Theo Hệ thống theo dõi của Bộ Thông tin và Truyền thông (tmdt.mic.gov.vn), tính đến nay, Hà Nam có 15.362 giao dịch trên sàn thương mại điện tử; số tài khoản hoạt động trên sàn: 92.811 tài khoản; số sản phẩm được đưa lên sàn: 3.313 sản phẩm.

- Tỉnh Hà Nam có 125 điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối Internet băng rộng cố định.

- Số lượng tài khoản giao dịch của cá nhân và tổ chức mở tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam là 1.135.063 tài khoản.

- Số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân khoảng 4.000 chữ ký.

- Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông khoảng 55%.

- Đã triển khai hệ thống tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân qua hình thức trực tuyến: Chuyên mục Hỏi đáp trên Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam, Hệ thống ứng dụng App công dân số... Điều này góp phần thúc đẩy sự tham gia của người dân trong việc giải quyết các vấn đề của chính quyền.

- Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số như phần mềm tập huấn giáo viên, sổ liên lạc điện tử, phần mềm dạy học trực tuyến; sổ sức khỏe điện tử phần mềm tiêm chủng mở rộng; thanh toán số; hướng dẫn đăng ký cài đặt và sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử, mô hình chợ 4.0 thanh toán số; sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử... Qua công tác tuyên truyền phổ biến về chuyển đổi số, người dân bước đầu đã làm quen với khái niệm chuyển đổi số, từng bước cài đặt và sử dụng các ứng dụng thông minh phục vụ công việc và cuộc sống.

- Triển khai thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin và thông báo địa chỉ số đến các hộ gia đình trên địa bản tỉnh. Tỷ lệ cập nhật, thông báo địa chỉ số đạt khoảng 30%.

### 7. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

- Đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có nhiệm vụ tổ chức điều phối, hỗ trợ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng máy tính trên địa bàn tỉnh. Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đã tổ chức tập huấn và diễn tập phòng chống tấn công phá hủy, lộ lọt dữ liệu cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

- Đã phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh: Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh, Hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều công văn cảnh báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản cảnh báo, hướng dẫn xử lý các lỗ hổng bảo mật của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hoàn thành triển khai chính thức Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam; kết nối giám sát 14 hệ thống thông tin; kết nối gần 1.000 máy tính lên Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

- Tổ chức đánh giá an toàn thông tin cho 13 hệ thống thông tin đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

### 8. Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

- Tại mỗi sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có 01 cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị mạng), trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

- Nhân lực quản trị và vận hành hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đều có trình độ đại học trở lên về công nghệ thông tin, một số cán bộ, công chức, viên chức đã có các chứng chỉ quốc tế CCNA. Hàng năm, các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin đều được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

- Toàn tỉnh đã thành lập 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn (109 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 555 thành viên, 686 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 3.430 thành viên).

- Năm 2023: Tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng cho cán bộ quản trị mạng của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; 01 hội nghị tập huấn cho thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tổ chức diễn tập thực chiến với hệ thống trang thông tin điện tử Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông với tất cả các thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh tham gia; tổ chức diễn tập thực chiến với Trang thông tin điện tử chuyển đổi số của tỉnh với thành viên của 09 tỉnh thuộc Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 tham gia; tổ chức hội nghị tập huấn chữ ký số và dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; tổ chức lớp tập huấn trực tuyến “Nâng cao nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai Đề án 06” cho cán bộ, công chức, viên chức với 2.755 học viên tham dự; 01 lớp tập huấn trực tuyến “Nâng cao nhận thức an toàn trên không gian số (Cyber Security Essentials)” cho cán bộ, công chức, viên chức với 2.556 học viên tham dự.

### 9. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

- Nhiệm vụ giao: Tiên phong trong việc tổ chức triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, có cách làm để mang lại hiệu quả đột phá về tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến và tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ nhà, hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến đặt ra năm 2023.

- Giải pháp triển khai:

+ Ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam: 02 khoản phí giảm 60%; 05 khoản lệ phí giảm 40%; 02 khoản phí giảm 5% khi giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.

+ Ban hành Kế hoạch số 964/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam: Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị.

+ Ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Kết quả thực hiện:

+ Hoàn thành việc số hóa kết quả kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của các sở, ban, ngành giai đoạn 2020-2022.

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 78,9%; tăng 12,2% so với năm 2022.

+ Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 67,9%; tăng 35% so với năm 2022.

## IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

### 1. Ưu điểm

- Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, người dân về chuyển đổi số đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã trở thành thói quen không thể thiếu trong công việc, cuộc sống.

- Hạ tầng số, các nền tảng số đang dần được phát triển, triển khai ứng dụng; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam đã được các cấp chính quyền quan tâm thúc đẩy sử dụng; tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Do đó kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Hà Nam luôn nằm trong top 10 cơ quan có chỉ số cao.

### 2. Tồn tại và nguyên nhân

#### a) Tồn tại

- Hạ tầng số, các nền tảng số chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra; trang thiết bị, máy móc làm việc còn hạn chế, lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đặc biệt ở cấp xã, do đó việc thực hiện số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến còn nhiều hạn chế; các nền tảng số phục vụ giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội còn thiếu. Nhiều cơ sở dữ liệu triển khai còn chậm. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa hiệu quả. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra chưa hoàn thành, chậm tiến độ.

- Việc kết nối, chia sẻ, cập nhật, khai thác dữ liệu tại Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam còn chưa hiệu quả; dữ liệu kết nối, chia sẻ còn ít; các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên khai thác.

- Một số cơ quan chưa sử dụng đầy đủ quy trình phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; chưa ký số triệt để văn bản; văn bản đi chỉ sử dụng chữ ký số cơ quan, không sử dụng chữ ký số lãnh đạo.

+ Các cơ quan làm tốt: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải; UBND thị xã Duy Tiên, thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm, huyện Lý Nhân; UBND cấp xã của thành phố Phủ Lý, Thanh Liêm.

+ Các cơ quan có tỷ lệ dự thảo văn bản trên hệ thống dưới 90%; nhiều văn bản chưa ký số của lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND huyện Kim Bảng, huyện Bình Lục; UBND cấp xã của huyện Bình Lục, huyện Kim Bảng, huyện Lý Nhân, thị xã Duy Tiên

(Số liệu cụ thể trong phụ lục IV).

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn ít; hồ sơ trực tuyến chủ yếu do cán bộ một cửa trực tiếp hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nhập vào hệ thống khi mang hồ sơ giấy đến nộp; một số chỉ tiêu thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công tại các cơ quan còn thấp.

+ Các cơ quan làm tốt: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Phủ Lý, huyện Lý Nhân; UBND cấp xã của thành phố Phủ lý, huyện Lý Nhân, huyện Thanh Liêm.

+ Các cơ quan có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp, chưa ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Bình Lục, huyện Kim Bảng; UBND cấp xã của huyện Kim Bảng, huyện Bình Lục.

(Số liệu cụ thể trong phụ lục V).

#### b) Nguyên nhân

- Một số cơ quan chưa quan tâm đúng mức cho việc chuyển đổi số, do đó chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt.

- Nhân lực về chuyển đổi số còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng.

- Kinh phí bố trí cho chuyển đổi số còn hạn hẹp.

- Chuyển đổi số là lĩnh vực khó, nên việc khiển khai còn lúng túng; một số chỉ tiêu khó xác định, đo lường nên không xác định được kết quả để có giải pháp triệt để.

- Người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn chưa có phương tiện, công cụ để khai thác thường xuyên; có nhiều người dân dùng điện thoại thông minh nhưng không sử dụng dịch vụ mạng, trình độ sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên việc hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt sử dụng các dịch vụ số còn gặp nhiều khó khăn.

# B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

## I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo chủ đề năm 2024: Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Triển khai theo hướng hiện đại, thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về: Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024.

## II. NHIỆM VỤ

### 1. Nhận thức số

#### a) Ngày Chuyển đổi số

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

#### b) Chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số

Tìm kiếm, phát hiện những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân trên địa bàn để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng.

#### c) Truyền thông về chuyển đổi số

- Định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền, phổ biến về
chuyển đổi số; chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về
chuyển đổi số.

- Tuyên truyền, hướng dẫn đến từng cán bộ, công chức, viên chức, các cơ
quan, đơn vị, người dân tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia
trên Zalo để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ
công tác và đời sống.

- Phát huy tính chủ động và đặc thù địa phương trên chuyên trang Chuyển
đổi số tỉnh Hà Nam để mở rộng sức ảnh hưởng, cung cấp thông tin và kỹ năng
số cho cộng đồng; tổ chức truyền thông trên Zalo, Fanpage, website để phục vụ
người dân, doanh nghiệp.

### 2. Thể chế số

- Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, chính sách về chuyển đổi số: Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam 3.0; Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Hà Nam...

- Cụ thể hóa các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành, phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh xây dựng phát triển Chính quyền số, gắn kết chặt chẽ giữa cải cách thủ tục hành chính với phát triển Chính quyền số.

- Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

### 3. Hạ tầng số

- Thực hiện phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G; phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trên địa bàn tỉnh; phổ cập Internet cáp quang tới 100% thôn trên toàn tỉnh.

- Duy trì Mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt, kết nối bốn cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã đảm bảo quy định.

- Triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

### 4. Dữ liệu số

- Triển khai Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam.

- Xây dựng, duy trì cơ sở dữ liệu trọng điểm phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin của người sử dụng trên môi trường mạng: Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam; Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; Cơ sở dữ liệu về thi đua khen thưởng; Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử....

- Triển khai xây dựng và nâng cấp một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu công tác hiện nay.

-  Tiếp tục thực hiện tích hợp kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin của cơ quan Trung ương qua LGSP, NGSP.

- Tiếp tục triển khai cấp chứng thư số cá nhân và cơ quan, tổ chức cho các các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Triển khai tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh nhằm bảo đảm tính pháp lý và trao đổi văn bản, tài liệu an toàn trên môi trường mạng; mở rộng triển khai ứng dụng chữ ký số trên các nền tảng di động để thuận lợi cho người sử dụng.

- Triển khai Nền tảng bản đồ số để cung cấp dịch vụ để phát triển các ứng dụng, dịch vụ dựa trên nền bản đồ, phục vụ quản lý nhà nước và các lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh Nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

### 5. Chính quyền số

- Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam; Hệ thống thư điện tử công vụ; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống báo cáo tỉnh Hà Nam; Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến...

- Triển khai một số hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các cấp.

- Số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; đẩy mạnh xử lý hồ sơ trực tuyến, hồ sơ thanh toán trực tuyến.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) thành phố Phủ Lý; triển khai các dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn đảm bảo hiệu quả: Xây dựng hệ thống chiếu sáng thông minh; quản lý hạ tầng đô thị thông minh; quản lý quy hoạch đô thị thông minh.

### 6. Kinh tế số và xã hội số

- Thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh Hà Nam với một trong những trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, cung cấp sản phẩm công nghệ số, phát triển nội dung số, quảng cáo số, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nền tảng số để ứng dụng vào sản xuất, hướng dẫn các doanh nghiệp có hướng chuyển đổi số nhằm tiết kiệm nhân công, tăng sản lượng đầu ra...

- Ứng dụng rộng rãi sàn thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng; xây dựng hạ tầng số và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trong cộng đồng.

- Triển khai Hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp; hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh lên sàn thương mại điện tử.

- Số hóa dữ liệu về các di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích doanh nghiệp triển khai nền tảng thanh toán điện tử, ví điện tử.

- Phổ cập kỹ năng số, khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà. Phát triển kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại.

- Triển khai nền tảng hỗ trợ khám bệnh từ xa; nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử.

- Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế; tiếp tục gán mã, thông báo địa chỉ số đến các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích trên địa bàn tỉnh.

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 01 đơn vị cấp xã để triển khai mô hình “làng số”, “làng thông minh”. Đối với huyện đăng ký huyện nông thôn mới nâng cao lựa chọn 01 xã để triển khai mô hình “xã thông minh”.

### 7. Nhân lực số

- Tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, an toàn thông tin.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản trị mạng, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng. Triển khai phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân trên nền tảng trực tuyến. Triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia chương trình đào tạo, tập huấn đội ngũ chuyên gia về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

### 8. An toàn thông tin mạng

- Kiện toàn, nâng cao năng lực và duy trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tích cực tham gia vào các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn mạng.

- Phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo các hệ thống thông tin đều được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt cho các hệ thống thông tin.

- Xây dựng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị; tổ chức các cuộc diễn tập xử lý các sự cố tấn công mạng.

- Duy trì, nâng cáo hiệu quả hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam, đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

## III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu hoàn thiện Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024 để trình Ban Chỉ đạo ký ban hành.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số và định kỳ, đốt xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo.

### 2. Các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Nghiêm túc, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024; định kỳ 06 tháng, 01 năm, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); - Các thành viên BCĐ; - Các sở, ban, ngành của tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; - BCH quân sự tỉnh, Công an tỉnh; - Báo Hà Nam, Đài PT&TH Hà Nam; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - VPUB: LĐVP, VXNV; - Lưu: VT, VXNV(D).. | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Nguyễn Đức Vượng |
| --- | --- |

Phụ lục I

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BCĐ  ngày     tháng     năm 2024 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam)

| STT | Chỉ tiêu | Cơ quan chủ trì | Kế hoạch thực hiện (%) | Kết quả thực hiện (%) | Giải trình lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và gán nhãn tín nhiệm mạng | Sở TT&TT | 100 | 100 |  |
|  | Thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình | Sở TT&TT | 100 | 100 |  |
|  | Dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia | Sở TT&TT | 40 | 46,8 |  |
|  | Thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công | Sở TT&TT | 30 | 67,9 |  |
|  | Thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia | Sở TT&TT | 60 | 100 |  |
|  | Hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa | Sở TT&TT | 50 | 78,9 |  |
|  | Cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản | Sở TT&TT | 50 | 90 |  |
|  | Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh | Sở TT&TT | >80 | 85 |  |
|  | Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử | Công an tỉnh | >30 | 93 |  |
|  | Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức khác | Ngân hàng Nhà nước | >75% | 86 |  |
|  | Người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã | Sở TT&TT | 100 | 100 |  |
|  | Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông | Sở TT&TT | >80 | 84 |  |
|  | Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng theo cấp độ | Sở TT&TT | >30 | 64 |  |
|  | Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa | Sở TT&TT | 100 | 88,9 | Một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ số hóa kết quả |
|  | Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng | Sở TT&TT | >85 | 70 | Hạ tầng cơ bản đáp ứng. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân |
|  | Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân | Sở TT&TT | >20 | 0,6 | Chữ ký số chủ yếu để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Có nhiều người không có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, hoặc rất ít (vài năm mới sử dụng 01 lần); hoặc nhờ người làm thay … |
|  | Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến | Sở TT&TT | >60 | 7,1 | - Công tác tuyên truyền chưa hiệu quả. - Số liệu thực tế nộp hồ sơ trực tuyến còn thấp (đa số cán bộ một cửa nộp thay); trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế. |
|  | Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa | Sở Y tế | > 30 | Chưa triển khai | - Hạ tầng kỹ thuật (máy trạm, máy chủ và các thiết bị khác...) chưa đáp ứng. - Chưa hình thành được kho dữ liệu tại địa phương |
|  | Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử | Sở Y tế | >80 |  |  |
|  | Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP | Sở KH&ĐT | 16 | Chưa có số liệu | Chưa có công cụ đo lường hoặc công cụ đo lường khó xác định |
|  | Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ | Sở Công Thương | 8,5 |  |  |
|  | Hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý | Thanh tra tỉnh | 10 |  |  |
|  | Số doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số | Sở KH&ĐT | 90 |  |  |
|  | Số doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số | Sở KH&ĐT | 30 |  |  |
|  | Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản | Sở TT&TT | >20 |  |  |
|  | Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng có sử dụng giải pháp an toàn thông tin mạng cơ bản | Sở TT&TT | >10 |  |  |

Phụ lục II

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BCĐ  ngày     tháng     năm 2024 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam)

| STT | Nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Kết quả | Giải trình lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tham mưu xây dựng Nghị quyết về việc giảm phí, lệ phí đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam | Sở TT&TT | Hoàn thành |  |
|  | Tham mưu Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố | Sở TT&TT | Hoàn thành |  |
|  | Tham mưu tổ chức triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại hiệu quả đột phá về tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến và tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ nhà | Sở TT&TT | Hoàn thành |  |
|  | Ban hành kế hoạch về dữ liệu mở, bao gồm danh mục dữ liệu mở, kế hoạch công bố dữ liệu mở và mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn của kế hoạch | Sở TT&TT | Hoàn thành |  |
|  | Cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP); Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP)) | Sở TT&TT | Hoàn thành |  |
|  | Triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ Thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính | Sở TT&TT | Hoàn thành |  |
|  | Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến | Sở TT&TT | Hoàn thành |  |
|  | Triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam | Sở TT&TT | Hoàn thành |  |
|  | Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh tới các sở, ban, ngành, địa phương và kết nối với Hệ thống báo cáo quốc gia | Văn phòng UBND tỉnh | Hoàn thành |  |
|  | Rà soát các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước theo hướng đơn giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số | Văn phòng UBND tỉnh | Hoàn thành |  |
|  | Đẩy mạnh việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện | Công an tỉnh | Hoàn thành |  |
|  | Tiếp tục số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh phục vụ đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, áp số định danh cá nhân và làm sạch dữ liệu | Sở Tư pháp | Hoàn thành |  |
|  | Triển khai Nền tảng truy xuất nguồn gốc | Sở NN&PTNT | Hoàn thành |  |
|  | Triển khai xây dựng phần mềm lập hồ sơ lưu trữ điện tử | Sở Nội vụ | Hoàn thành |  |
|  | Thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số cấp huyện | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Hoàn thành |  |
|  | Đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia | Sở Tư pháp | Đã triển khai |  |
|  | Tổ chức triển khai ứng dụng sổ điểm điện tử | Sở GD&ĐT | Đã triển khai |  |
|  | Triển khai hoạt động quản lý dạy và học trên môi trường số, sử dụng chữ ký số, thanh toán học phí không dùng tiền mặt. | Sở GD&ĐT | Đã triển khai |  |
|  | Sử dụng trợ lý ảo phục vụ hoạt động du lịch | Sở VHTT&DL | Đã triển khai | Đã triển khai Cổng thông tin Du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Nam, trong đó có tính năng tìm kiếm địa điểm bằng giọng nói, giải đáp nhanh thông tin qua chatbot |
|  | Triển khai phổ cập nền tảng truyền hình số, nền tảng phát thanh số | Đài PT&TH Hà Nam | Đã triển khai |  |
|  | Tuyên truyền, phổ biến về các mô hình, kinh nghiệm chuyển đổi số và các hoạt động liên quan tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia và năm dữ liệu số quốc gia | Báo Hà Nam; Đài PT&TH Hà Nam | Đã triển khai |  |
|  | Triển khai, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các sáng kiến, chiến dịch, bồi dưỡng, tập huấn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh | Tỉnh đoàn Hà Nam | Đã triển khai | Đã tổ chức tọa đàm về chuyển đổi số |
|  | Triển khai, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt | Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nam | Đã triển khai |  |
|  | Mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn 01 đến 02 dịch vụ công trực tuyến để thực hiện giải quyết trực tuyến hoàn toàn (không tiếp nhận hồ sơ giấy) | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Đã triển khai |  |
|  | Triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Đã triển khai |  |
|  | Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử nội địa lớn và uy tín để quảng bá, giới thiệu bán sản phẩm hàng hóa | Sở Công Thương | Đã triển khai | Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số triển khai đề án Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử: shopee, lazada, tiki… |
|  | Đào tạo nguồn nhân lực về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2023 | Sở Công Thương | Đã triển khai | 100 cán bộ làm công tác quản lý nhà nước và đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự |
|  | Triển khai xây dựng hệ thống Quản lý công dân nhập ngũ tỉnh Hà Nam | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Đã triển khai | Đang nghiệm thu, bàn giao |
|  | Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn cấp huyện | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Đã triển khai | - Đã ban hành đầy đủ kế hoạch. - Đã tổ chức tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng. - Tổ công nghệ số đã hướng dẫn người dân. Tuy nhiên hoạt động chưa sổi nổi; có thành viên của tổ tuổi cao, tiếp cận công nghệ số còn hạn chế. |
|  | Triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông vận tải, gồm dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông, dữ liệu phương tiện giao thông (dữ liệu về đăng kiểm, dữ liệu quản lý phương tiện ô tô kinh doanh vận tải), dữ liệu quản lý người điều khiển phương tiện giao thông | Sở GTVT | Đã triển khai; chưa đầy đủ | Đã cập nhật trên cơ sở dữ liệu của Bộ GTVT: Dữ liệu về đăng kiểm; dữ liệu quản lý phương tiện ô tô kinh doanh vận tải; dữ liệu quản lý người điều khiển phương tiện giao thông; dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông (chỉ có các tuyến quốc lộ) |
|  | Cung cấp đầy đủ số liệu lên Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam theo quy định | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Đã triển khai; chưa đầy đủ | - Một số hệ thống chưa được tích hợp. - Một số chỉ tiêu các cơ quan chưa cung cấp được số liệu. - Một số chỉ tiêu các cơ quan cập nhật còn chậm tiến độ |
|  | Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của các hệ thống thông tin để triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Đã triển khai; chưa đầy đủ | Một số cơ quan chưa gửi hồ sơ đề xuất cấp độ để Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, phê duyệt |
|  | Triển khai các giải pháp bảo đảm chống virus, mã độc hại cho máy tính; triển khai giải pháp lưu nhật ký đối với các hệ thống thông tin quan trọng | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Đã triển khai; chưa đầy đủ | Một số máy tính cũ, có cấu hình thấp, do đó không đủ điều kiện để triển khai cài đặt giải pháp chống virus, mã độc |
|  | Triển khai gán mã, thông báo địa chỉ số đối với các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích trên địa bàn | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Đã triển khai; chưa đầy đủ |  |
|  | Triển khai nền tảng kho học liệu số theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Sở GD&ĐT | Đang triển khai | Đang ứng dụng một số nội dung |
|  | Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ | Sở Nội vụ | Đang triển khai | - Đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án. - Đã số hóa được một số tài liệu lưu trữ. |
|  | Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh | Sở Xây dựng | Đang triển khai | Đang trình UBND tỉnh Kế hoạch thuê dịch vụ |
|  | Tiếp tục tổ chức triển khai nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về chuyển đổi số; thúc đẩy hệ sinh thái phát triển chuyển đổi số doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp với các giải pháp chuyển đổi số | Sở KH&ĐT | Đang triển khai |  |
|  | Triển khai kê đơn thuốc điện tử, thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt; khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VneID thay bảo hiểm y tế. | Sở Y tế | Đang triển khai | Đã có văn bản chỉ đạo; nhiều cơ sở đã thực hiện |
|  | Triển khai, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch triển khai sử dụng nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch cung cấp dịch vụ quản trị, thống kê, báo cáo theo thời gian thực về các sản phẩm và dịch vụ du lịch, du khách, các cơ sở lưu trú | Sở VHTT&DL | Đang triển khai | - Đã triển khai Cổng thông tin Du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Nam - Một số cơ sở kinh doanh du lịch đã triển khai nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch. |
|  | Triển khai lộ trình số hóa di sản văn hóa | Sở VHTT&DL | Đang triển khai | Đã Tư liệu hóa các phiếu kiểm kê di tích để tham mưu phê duyệt Danh mục các di tích trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin giữ liệu kiểm kê cho đơn vị liên quan đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh |
|  | Triển khai nền tảng bảo tàng số | Sở VHTT&DL | Đang triển khai | Đang triển khai đề tài khoa học về Nền tảng bảo tàng số |
|  | Triển khai ứng dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai | Sở TN&MT | Đang triển khai | - Cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. - Đã được UNBND tỉnh đồng ý chủ trương và đang triển khai thủ tục thuê dịch vụ: Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam |
|  | Triển khai xây hệ thống quản lý đối với rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. | Sở TN&MT | Đang triển khai | Đã được UNBND tỉnh đồng ý chủ trương và đang triển khai thủ tục thuê dịch vụ: Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam |
|  | Thúc đẩy hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra trực tuyến trên môi trường điện tử, môi trường số | Thanh tra tỉnh | Đang triển khai | Tỷ lệ triển khai còn thấp |
|  | Triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm và an sinh xã hội | Sở LĐTB&XH | Đang triển khai | Đang nhập dữ liệu về lao động trên nền tảng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư |
|  | Triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức | Sở Nội vụ | Đang thử nghiệm | Đang thử nghiệm và đã kết nối đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ |
|  | Triển khai cơ sở dữ liệu dùng chung | Sở TT&TT | Đang thử nghiệm | - Đang thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở. - Đã được bố trí kinh phí triển khai năm 2024. |
|  | Triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động | Sở TT&TT | Đang thử nghiệm | - Đang thử nghiệm kết hợp trong Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở. - Đã được bố trí kinh phí triển khai năm 2024. |
|  | Triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam | Sở TT&TT | Đang thử nghiệm | - Đang thử nghiệm phần mềm Hệ thống thông tin nguồn. - Thiết bị truyền thanh thông minh cho cấp xã còn rất ít (chưa được bố trí kinh phí) |
|  | Thúc đẩy triển khai Nền tảng bản đồ số làm nền tảng phát triển các dịch vụ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh | Sở TN&MT | Đang thử nghiệm | Đã thí điểm tại 5 xã, phường trên địa bàn thị xã Duy Tiên; 5 xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng. |
|  | Triển khai trợ lý ảo phục vụ hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ người dân | Sở T&TT | Đang thử nghiệm | Đang triển khai thử nghiệm Nền tảng của Bộ Thông tin và Truyền thông |
|  | Tổ chức triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử | Sở GD&ĐT | Tạm dừng triển khai | Quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các khoản thu dịch vụ, không có khoản thu phục vụ triển khai sổ liên lạc điện tử. Vì vậy, các cơ sở tạm dừng vì chưa có kinh phí triển khai (trước đó thu phí của phụ huynh) |
|  | Triển khai Nền tảng khám chữa bệnh từ xa; Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử. Quy hoạch, xây dựng kho dữ liệu hồ sơ sức khoẻ, dữ liệu chẩn đoán hình ảnh y khoa và thông tin kết quả xét nghiệm y khoa, dữ liệu đơn thuốc điện tử, dữ liệu thanh toán dịch vụ y tế, dữ liệu kết nối y tế vạn vật (IoMT) và các kho dữ liệu chuyên khoa, chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh | Sở Y tế | Chưa triển khai | Bộ Y tế đang triển khai thí điểm Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử tại thành phố Hà Nội và sẽ triển khai cho các địa phương trong thời gian tới. |
|  | Triển khai cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, bảo đảm thuận lợi, công khai, minh bạch theo quy định | Thanh tra tỉnh | Chưa triển khai | Thanh tra Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai và chờ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ |
|  | Thúc đẩy sử dụng nền tảng số hợp đồng lao động điện tử | Sở LĐTB&XH | Chưa triển khai | - Văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ. Do đó quá trình triển khai còn lúng túng. - Các hạng mục triển khai cần phối hợp với ngành dọc cấp trên. |
|  | Triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam | Sở Tư pháp | Chưa triển khai |  |
|  | Triển khai Nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp (Hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp) | Sở NN&PTNT | Chưa triển khai |  |
|  | Tăng cường tổ chức đào tạo, sát hạch, thi tuyển, thi nâng ngạch trực tuyến bảo đảm minh bạch, chất lượng | Sở Nội vụ | Chưa triển khai |  |
|  | Nghiên cứu đề xuất triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường | Sở TN&MT | Chưa triển khai |  |

Phụ lục III

Danh mục các văn bản quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ban hành năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BCĐ  ngày     tháng     năm 2024 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam)

| TT | Số ký hiệu, ngày ban hành | Trích yếu |
| --- | --- | --- |
|  | Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 | Quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam |
|  | Kế hoạch số 843/KH-BCĐ ngày 01/5/2023 | Hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023 |
|  | Kế hoạch số 964/KH-UBND ngày 19/5/2023 | Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam |
|  | Kế hoạch số 1741/KH-UBND ngày 05/9/2023 | Thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Hà Nam |
|  | Kế hoạch số 1742/KH-UBND ngày 05/9/2023 | Triển khai đô thị thông minh và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam |
|  | Kế hoạch số 1779/KH-UBND ngày 13/9/2023 | Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh |
|  | Kế hoạch số 1781/KH-UBND ngày 13/9/2023 | Cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam |
|  | Kế hoạch số 1782/KH-UBND ngày 13/9/2023 | Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam |
|  | Kế hoạch số 1785/KH-UBND ngày 13/9/2023 | Bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 |
|  | Kế hoạch số 2013/KH-UBND ngày 17/10/2023 | Phát triển hạ tầng số tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025 |
|  | Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 | Cấp mới bổ sung mới mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam |
|  | Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 | Công bố kết quả xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2022 |
|  | Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 | Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam |
|  | Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 | Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam |
|  | Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 | Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam. |
|  | Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 | Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam |
|  | Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | Thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam |
|  | Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND 16/11/2023 | Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam |
|  | Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 | Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam |
|  | Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 | Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam |

Phụ lục IV

Tình hình sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BCĐ  ngày     tháng     năm 2024 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam)

| STT | Tên đơn vị | Tổng số văn bản đi | Văn bản đi được dự thảo, duyệt trên hệ thống | Văn bản đi được dự thảo, duyệt trên hệ thống (%) | Văn bản đi có ký số | Tỷ lệ văn bản đi được ký số (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ký số 1 lần | Ký số nhiều lần |  |
|  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 2.221 | 2.216 | 99,8 | 2 | 2.216 | 99,9 |
|  | Sở Thông tin và Truyền thông | 3.212 | 3.204 | 99,8 | 0 | 3.204 | 99,8 |
|  | Sở Nội vụ | 2.601 | 2.596 | 99,8 | 0 | 2.596 | 99,8 |
|  | Sở Công thương | 2.213 | 2.209 | 99,8 | 0 | 2.209 | 99,8 |
|  | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 16.069 | 15.984 | 99,5 | 0 | 15.984 | 99,5 |
|  | Văn Phòng UBND tỉnh | 4.818 | 4.790 | 99,4 | 28 | 4.790 | 100,0 |
|  | Sở Xây dựng | 3.124 | 3.099 | 99,2 | 0 | 3.099 | 99,2 |
|  | Sở Giao thông vận tải | 3.028 | 3.000 | 99,1 | 0 | 3.000 | 99,1 |
|  | Ban Quản lý Các khu Công nghiệp | 3.242 | 3.164 | 97,6 | 60 | 3.164 | 99,4 |
|  | Sở Tài nguyên và Môi trường | 4.839 | 4.696 | 97,0 | 70 | 4.696 | 98,5 |
|  | Sở Y tế | 3.200 | 3.096 | 96,8 | 44 | 3.096 | 98,1 |
|  | Sở Tư pháp | 2.019 | 1.948 | 96,5 | 30 | 1.948 | 98,0 |
|  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 3.035 | 2.916 | 96,1 | 0 | 2.916 | 96,1 |
|  | Sở Giáo dục và Đào tạo | 3.884 | 3.678 | 94,7 | 195 | 3.678 | 99,7 |
|  | Sở Khoa học và Công nghệ | 1.438 | 1.301 | 90,5 | 40 | 1.301 | 93,3 |
|  | Thanh tra tỉnh | 992 | 992 | 100,0 | 0 | 992 | 100,0 |
|  | Ban Quản lý khu Đại học Nam Cao | 532 | 466 | 87,6 | 0 | 466 | 87,6 |
|  | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 3.245 | 2.514 | 77,5 | 637 | 2.514 | 97,1 |
|  | Sở Tài chính | 2.819 | 1.794 | 63,6 | 998 | 1.794 | 99,0 |
|  | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 295 | 20 | 6,8 | 190 | 20 | 71,2 |
|  | UBND thị xã Duy Tiên | 3.709 | 3.651 | 98,4 | 42 | 3.651 | 99,6 |
|  | UBND huyện Thanh Liêm | 8.624 | 8.452 | 98,0 | 17 | 8.452 | 98,2 |
|  | UBND thành phố Phủ Lý | 9.020 | 8.614 | 95,5 | 392 | 8.614 | 99,8 |
|  | UBND huyện Lý Nhân | 9.965 | 9.263 | 93,0 | 700 | 9.263 | 100,0 |
|  | UBND huyện Kim Bảng | 6.622 | 5.767 | 87,1 | 662 | 5.767 | 97,1 |
|  | UBND huyện Bình Lục | 3.119 | 2.078 | 66,6 | 1.031 | 2.078 | 99,7 |
|  | Các Xã/phường Thành phố Phủ Lý | 8.663 | 8.446 | 97,5 | 196 | 8.446 | 99,8 |
|  | Các Xã/Thị trấn Huyện Thanh Liêm | 3.798 | 3.764 | 99,1 | 0 | 3.764 | 99,1 |
|  | Các Xã/Thị trấn Huyện Kim Bảng | 5.083 | 3.626 | 71,3 | 1.150 | 3.626 | 94,0 |
|  | Các Xã/Thị trấn Huyện Lý Nhân | 5.935 | 3.953 | 66,6 | 1.859 | 3.953 | 97,9 |
|  | Các Xã/Thị trấn Huyện Bình Lục | 3.556 | 2.106 | 59,2 | 1.284 | 2.106 | 95,3 |
|  | Các Xã/phường Thị xã Duy Tiên | 2.334 | 790 | 33,8 | 1.526 | 790 | 99,2 |

Phụ lục V

Tình hình sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BCĐ  ngày     tháng     năm 2024 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam)

| STT | Tên đơn vị | Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến (%) | Tỷ lệ kết quả được ký số (%) | Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến (%) | Số lượng hồ sơ lưu kho | Số lượng hồ sơ tái sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sở Thông tin và Truyền thông | 100,0 | 100,0 | 78,8 | 15 | 0 |
|  | Sở Nội vụ | 100,0 | 97,2 | Không có hồ sơ phải thanh toán | 22 | 0 |
|  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 100,0 | 97,2 | 99,0 | 0 | 0 |
|  | Sở Công Thương | 100,0 | 85,0 | 95,5 | 42 | 0 |
|  | Sở Giáo dục và Đào tạo | 100,0 | 80,9 | Không có hồ sơ phải thanh toán | 0 | 0 |
|  | Sở Khoa học và Công nghệ | 100,0 | 67,6 | 82,8 | 0 | 0 |
|  | Sở Y tế | 100,0 | 33,8 | 67,7 | 22 | 0 |
|  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 100,0 | 26,9 | 58,0 | 0 | 0 |
|  | Sở Xây dựng | 99,7 | 26,1 | 98,8 | 22 | 0 |
|  | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | 99,2 | 0,0 | 72,1 | 31 | 0 |
|  | Sở Tài chính | 95,6 | Hồ sơ không phải ký số | Không có hồ sơ phải thanh toán | 0 | 0 |
|  | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 76,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 32,5 | 0,0 | 90,3 | 0 | 0 |
|  | Sở Tư pháp | 23,5 | 0,0 | 22,3 | 1 | 0 |
|  | Sở Tài nguyên và Môi trường | 22,0 | 0,0 | 40,4 | 0 | 0 |
|  | Sở Giao thông vận tải | 12,7 | Đa số hồ sơ được ký số trên phần mềm của Bộ GTVT | 1,7 | 0 | 0 |
|  | UBND thành phố Phủ Lý | 100,0 | 48,2 | 93,5 | 196 | 0 |
|  | UBND thị xã Duy Tiên | 99,8 | 5,8 | 89,5 | 0 | 0 |
|  | UBND huyện Lý Nhân | 99,6 | 90,3 | 95,3 | 07 | 0 |
|  | UBND huyện Thanh Liêm | 99,0 | 0,1 | 73,2 | 0 | 0 |
|  | UBND huyện Bình Lục | 89,2 | 0,0 | 82,7 | 59 | 0 |
|  | UBND huyện Kim Bảng | 74,6 | 0,4 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Xã/phường thị xã Duy Tiên | 100,0 | 0,0 | 97,8 | 0 | 0 |
|  | Xã/phường thành phố Phủ lý | 99,5 | 11,3 | 95,7 | 669 | 11 |
|  | Xã/thị trấn huyện Lý Nhân | 97,5 | 11,4 | 80,5 | 47 | 8 |
|  | Xã/thị trấn huyện Thanh Liêm | 97,4 | 22,2 | 80,1 | 10 | 0 |
|  | Xã/thị trấn huyện Bình Lục | 93,0 | 0,0 | 80,9 | 0 | 0 |
|  | Xã/thị trấn huyện Kim Bảng | 90,6 | 0,0 | 67,4 | 0 | 0 |